Реализация национальных проектов в муниципальном образовании Курганинский район за 2021 год

**Национальный проект «Образование»**

1. В рамках Регионального проекта «Успех каждого ребенка» по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 18 им. Ф.П. Мануйлова в п. Высокий Новоалексеевского сельского поселения. Расходы краевого бюджета, направленные на отражение дополнительных расходов, принятых сверх объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных на выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 3 520,3 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета 185,4 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в срок.

**Национальный проект «Безопасные и качественные**

**автомобильные дороги»**

1. В рамках Регионального проекта «Безопасность дорожного движения» приобретен автобус для МАОУ СОШ № 10. Расходы краевого бюджета, направленные на отражение дополнительных расходов, принятых сверх объемов бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренных на выполнение условий предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 2 328,0 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета 72,0 тыс. рублей. На основании протокола № 0818500000821001649-1 от 12 апреля 2021 г. заключен муниципальный контракт от 23 апреля 2021 г. на поставку автобуса. Поставщик ООО «Техно-темп». Работы выполнены и оплачены в срок.

**Национальный проект « Жилье и городская среда»**

1. В рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено:

1) благоустройство общественной территории в г. Курганинске, ул. Первомайская, 9Б. Расходы краевого бюджета на реализацию региональных проектов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых краевому бюджету предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты – 28 858,5 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета 1 518,9 тыс. рублей. В соответствии с протоколом № 0118300007321000012-ЭК-3 от 15 февраля 2021 г., заключен муниципальный контракт 26 февраля 2021 г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: г. Курганинск, ул. Первомайская, 9Б. Подрядчик – ООО «САД-СТРОЙ». Работы выполнены в полном объеме.

2) благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Курганинск, Городской Пляж. Расходы краевого бюджета на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету Курганинского городского поселения, имеющего целевое назначение на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 120 000,0 тыс. рублей. В соответствии с протоколом № 0118300007321000036-ЭК-3 от 12 марта 2021 г. заключен муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: Краснодарский край, Курганинск, Городской Пляж. Подрядчик - ООО «САД-СТРОЙ». Цена контракта 70 537,3 тыс. руб. (иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета 70 000,0 тыс. рублей, собственные денежные средства поселения 537,3 тыс. рублей), (с учетом дополнительных соглашений). Работы выполнены в полном объеме и произведена оплата за благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г. Курганинск, Городской Пляж согласно актов выполненных работ.

В соответствии с протоколом № 0З-1/32110153276 от 25 августа 2021 г., заключен договор 09 сентября 2021г. на выполнение работ по благоустройству Городского пляжа по ул. Таманской г. Курганинска. Подрядчик – ИП Сарибекян А.Д. Цена договора с учетом дополнительных соглашений – 50 979,1 тыс. рублей. Работы по договору выполнены в полном объеме.

3) благоустройство парка по ул. Советская, 12 в ст. Воздвиженской Воздвиженского сельского поселения. Расходы краевого бюджета на реализацию региональных проектов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых краевому бюджету предоставлены из федерального бюджета межбюджетные трансферты – 6 854,8 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета 360,8 тыс. рублей. В соответствии с протоколом № 0118300007321000013-ЭК-3 от 11 февраля 2021 г. заключен муниципальный контракт 25 февраля 2021 г. на выполнение работ по благоустройству парка по ул. Советская, 12 в ст. Воздвиженской, Курганинского района Краснодарского края. Подрядчик ИП Чрагян А. А. Работы по контракту выполнены полностью.

4) благоустройство сквера в честь 80-летия Краснодарского края и 170-летия станицы Константиновской Константиновского сельского поселения. Расходы краевого бюджета на реализацию региональных проектов, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых краевому бюджету предоставлены из федерального бюджета межбюджетные трансферты – 5 565,3 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета 292,7 тыс. рублей. В соответствии с протоколом подведения итогов конкурса в электронной форме от 11 февраля 2021 г. №0118300007321000014-ЭК-3 заключен муниципальный контракт 25 февраля 2021г. на выполнение работ по благоустройству сквера в честь 80-летия Краснодарского края и 170-летия станицы Константиновской. Подрядчик ИП Чрагян А. А. Цена контракта составляет 5 853,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ 31 мая 2021г. Акты выполненных работ представлены на сумму 5 852,1 тыс. рублей. Произведена оплата в сумме 5 852,1 тыс. рублей. Заключено дополнительное соглашение 19 июля 2021 г., в котором сумма контракта составляет 5 852,1 тыс. руб. Работы по контракту выполнены полностью.

5) благоустройство территории парка в хут. Южный Михайловского сельского поселения. В соответствии с протоколом № 0118300007321000016-3, заключили муниципальный контракт 26 февраля 2021г. на выполнение работ по благоустройству территории парка в хут. Южный, Курганинского района, Краснодарского края. Подрядчик - ООО «Благострой Юг». Цена контракта составляет 21 676,2 тыс. рублей (субсидия из краевого бюджета 20 375,7 тыс. рублей, собственные денежные средства поселения 1 300,2 тыс. рублей). Произведена оплата по благоустройству территории парка хут. Южный в сумме 17 915,5 тыс. рублей. 09 августа 2021 г. подписано соглашение о расторжение контракта в части неисполненных обязательств на сумму 3 760,7 тыс. рублей. Из них: 14 июля 2021г. с ООО « АЛЬФА-ГРУПП» заключены договора на поставку оборудования для скейтпарка и на выполнение монтажных работ на сумму 1124,6 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. В соответствии с протоколом № 0118300007321000242-ЭК-3 04 октября 2021 г., заключили муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству парка х. Южный Курганинского района Краснодарского края. Подрядчик – ИП Степин А.В. Сумма контракта – 2 200,0 тыс. рублей. Работы по контракту выполнены полностью. Также заключены договора: с ООО «Интерьер» на сумму 70,7 тыс. рублей на укладку тротуарной плитки в рамках благоустройства территории парка х. Южный, с ИП Паниным А.Н. на сумму 220,0 тыс. рублей на выполнение подрядных работ по благоустройству парка х. Южный и с ИП Жуковым С.С. на сумму 145,5 тыс. рублей на установку светодиодных консолей. По договорам работы выполнены и произведена оплата в полном объеме.

6) благоустройство 2-ух территорий в ст. Темиргоевской. Расходы краевого бюджета – 14 341,4 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета 1 247,1 тыс. рублей. Муниципальный контракт заключен с ИП Чрагян А.А. Цена контракта составляет 15 588,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

2. В рамках Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» приобретено 3 квартиры в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, признанного таковым до 2017 года предусмотрено из краевого бюджета 3 247,2 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета 412,6 тыс. рублей. Квартиры приобретены, оплата произведена в полном объеме.